	[image: image1.png]g MINISTERIO DE AMBIENTE
REPUBLICA DEPANAMA | Drocicn Resions o Panams Ovste




	MINISTERIO DE AMBIENTE

DIRECCION REGIONAL PANAMA OESTE
Tel. 500-0855, Apartado 0843-00793, Panamá                                                            www.miambiente.gob.pa



INFORME DE REVISIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

	FECHA DE INGRESO:
	06-10-2019

	FECHA DE INFORME:
	14-10-2019

	PROYECTO:
	ANEXO PABELLON DE SECUNDARIA COLEGIO SAINT MARY PANAMA OESTE.

	CATEGORÍA:
	I

	PROMOTOR:
	ARQUIDIÓCESIS DE IGLESIA CATÓLICA PANAMÁ

	CONSULTORES:
	CABALLERO M, GLADYS MARIA           IRC-083-09 

HERNANDEZ C, BRISPULO                       IAR-038-99

	LOCALIZACIÓN:
	Altos de San Francisco, frente iglesia católica, corregimiento Barrio Balboa,  Distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.


BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en el desarrollarlo de cuatro etapas, que se describen a continuación:

etapa 1: construcción de fundaciones, vigas sísmicas columnas y losas nivel planta baja y nivel 100 del nuevo pabellón, remodelación y reestructuración de los actuales salones de catequesis para albergar los grados 6°, 7°, 8° y el laboratorio de ciencias naturales. al finalizar la etapa el pabellón tendrá su planta baja construida con sus acabados completos y equipamiento en los salones, pasillos y el laboratorio, mientras que la cancha, entrada principal, escalera y losa del nivel 100 quedarán en obra gris hasta la siguiente etapa. período de la etapa: octubre a marzo 2020. 

etapa 2: construcción de estructura de techo del nivel 100, paredes, equipamiento y acabados en general de los salones de 9°, 10°, 11° y 12°, baños comunes, salón de profesores, salón de club estudiantil y oficinas administrativas de este piso, así como acabados de la entrada principal de la planta baja y la escalera. el auditorio quedará cerrado perimetralmente y en obra gris internamente hasta la tercera y última etapa. período de la etapa: abril a octubre 2020. 

etapa 3: construcción de acabados internos y equipamiento del auditorio e instalación de ascensor para discapacitados.  período de la etapa: noviembre 2020 a marzo 2021.
En cuanto al desarrollo del proyecto, el promotor cuenta con un terreno con Folio Real Nº 156822, con un polígono total de 473.86m².
Ubicación Altos de San Francisco, frente iglesia católica, corregimiento Barrio Balboa,  Distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.  
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998; Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo Nº 155 de 5 de agosto de 2011; y el Decreto Ejecutivo No. 975 de del 23 de agosto de 2012; y Decreto Ejecutivo No. 36 de 03 de junio de 2019, que crea la Plataforma para el Proceso de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Sistema Interinstitucional del Ambiente, denominada (Prefasia) y demás normas concordantes y complementarias.
Luego de verificado el Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, la Sección de Evaluación de  Impacto Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Oeste, concluye que  la documentación presentada es satisfactoria y cumplen con los requisitos establecidos previamente. Por tal motivo, se recomienda ADMITIR la solicitud de evaluación del Estudio de  Impacto Ambiental Categoría I del proyecto ANEXO PABELLON DE SECUNDARIA COLEGIO SAINT MARY PANAMA OESTE.
VERIFICACION DE CONTENIDO: Que conforme a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No.155 de 5 de agosto de 2011 se inició el procedimiento administrativo para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), Fase de admisión.
RECOMENDACIONES: Por lo antes expuesto, se recomienda ADMITIR el Estudio de Impacto Ambiental Categoría  I  del proyecto denominado ANEXO PABELLON DE SECUNDARIA COLEGIO SAINT MARY PANAMA OESTE, cuyo PROMOTOR es ARQUIDIÓCESIS DE IGLESIA CATÓLICA PANAMÁ.
	ELABORADO POR:
__________________________ 

LIC. HILARIO RODRIGUEZ J
Técnico Evaluador de Sección de EsIA. 

Dirección Regional de Panamá Oeste

MINISTERIO DE AMBIENTE.
	Revisado por:
_______________________________

ING. RAUL de sedas R

Jefe de Sección de Evaluación de EsIA 
Dirección Regional de Panamá Oeste

MINISTERIO DE AMBIENTE.






VoBo:

_________________________________

LIC. MARISOL AYOLA A.
Directora Regional
Dirección Regional de Panamá Oeste

MINISTERIO DE AMBIENTE.

MA/hr/rds
2

